**Compte rendu du comité sécurité routière du 06 JUILLET 2021**

Présents : S GAUTREAU, F COSTE, D CHEVALLIER, D CLEMENT, M SUZANNE

**RUE DU PONT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Vitesse | Mettre en place chicanes avec effet rétrécissement sur la partie rue du pont, entre les champs et le pont, une après les champs et l’autre vers ???Zone 30 | Faire test avec séparateurs de voieAchat de séparateurs de voie Planifier les différentes phases de zone-test(2)Achat 2 panneaux zone 30 et 1 fin zone 30 |
| Sécuriser croisement rue des noues et rue du pont  | Pas de solution immédiate retenue  | Étude faisabilité d’un rond-point (attention passage de car ramassage scolaire pour le collège) |
| Passage piétons  | Voir bateau aux passages piétons pour accessibilité aux personnes à mobilité réduiteCréation d’un passage piéton vers le monument aux morts entre les 2 placettes | Identifier les passages piétonsLancer devis pour travaux de marquage  |
| Sécuriser carrefour monument aux morts  | Mettre un stop au lieu d’un cédé le passage  | Lancer devis travaux de marquage  |

**Lotissement**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Vitesse | Mise en conformité du ralentisseur actuel en remplaçant par plateau ralentisseur de 20 m aux normes | Etude faisabilité et devis  |
| Sécuriser carrefour rue des marquettes et rue des fleurs  | Mettre stop en bout de la rue des fleursMiroir pour visibilité pour les 2 rue  | Lancer devis pour marquage du stop Eude de nécessité d’un miroir et si besoin d’emplacement (D Chevalier) |

**Compte rendu du comité sécurité routière du 06 juillet 2021**

**RUE PAUL BERT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Vitesse | Mise en place de chicanes de rétrécissement de chaussée sur les 2 parties celle vers le pont (vers le 8/10 et vers le 19/21)et l’autre vers les docteurs, zone 30 | -Déterminer emplacement chicane de rétrécissement partie rue P Bert vers docteurs-Faire test avec séparateurs de voie -Achat séparateurs de voie - Planifier les différentes phases de zone-testVers le pont phase 1Vers les docteurs phase 3-Achat 4 panneaux zone 30 |
| Sécuriser sortie impasse  | Signaler les priorités à droiteInstallation miroir | -Achat 2 panneaux de signalisation de priorité à droite -Étude de nécessité de 2 miroirs et si besoin d’emplacement (D CHEVALIER)  |

**Rue des Noues**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Vitesse | Matérialiser les places de stationnement sur le côté gauche de la rue du printemps au petit chemin, (8 places de parking)Installation plateau ralentisseur de 20 m vers le 19zone 30 Indiquer interdiction de stationner devant le 17 jusqu’au petit chemin | Faire plan précis emplacement Largeur à déterminer Lancer devis marquage marquage Etude faisabilité et devis Achat 2 panneaux de zone 30Faire peinture (F Lacoste)Achat de 1panneau interdiction de stationner et 1 de fin d’interdiction |

**Compte rendu du comité sécurité routière du 06 juillet 2021**

**RUE DES ROMAINS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Vitesse | Mettre ralentisseur, coussins lyonnais, en remplacement des anciens ralentisseurs, zone 30 | Faire devis 2 coussins lyonnaisAchat 2 panneaux zone 30 |
| Signalétique  | Faire vérification  | Revoir le positionnement et la visibilité (F COSTE) |

**Rue Lucien DUCROT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Sécuriser priorité à droite rue de l’église  | Signaler priorité à droite par un feu clignotant et panneau de rappel de priorité à droite Miroir ?  | Faire devis de feu clignotant Achat 1 panneau rappel de priorité à droite Étudier nécessité d’un 1 miroir et si besoin d’emplacement  |

**CARREFOUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISQUE** | **SOLUTION** | **ACTION** |
| Sécuriser piétons | Refaire marquage au solVoir pour bateaux au passage pour piétonsRéglage des feux trop courts | Lancer devis marquage au sol Faire devis de transformationA voir contact pour réglage des feux  |

**Parking de la boulangerie** A réfléchir